**Текущий график капитального ремонта жилых домов государственного жилищного фонда на 2020 год**

**(утвержден решением Сенненского от 27 января 2020 г. № 56** “**О капитальном ремонте жилых домов на 2020 год**“**)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | | Сметная стоимость объекта, рублей | | Сроки проведения | | | |
| начало | | окончание | |
| **Объекты с вводом   площади в 2019 году** | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Молодежная в н.п. Оболь Сенненского района | | | 896,00 | | 296394,00 | | май 2019 | | май 2020 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Многоэтажная в н.п. Цыпки Сенненского района | | | 1276,30 | | 326221,00 | | май | | июль |
| 3 | Капитальный ремонт ж.д. № 10 по ул. Цурана в а.г. Мошканы Сенненского района | | | 485,60 | | 144203,00 | | июль | | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 29 по ул. Луначарского в г.п. Богушевск Сенненского района | | | 704,00 | | 28210,55 | | декабрь 2019 | | январь 2020 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Луначарского в г.п. Богушевск Сенненского района | | | 858,00 | | 177576,00 | | октябрь | | декабрь |
| **Разработка проектной документации** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт здания общежития № 34Б по ул.Красный Октябрь в г.Сенно | | | | | | | | |
| 2 | | Капитальный ремонт жилого дома № 36 по ул. Красный Октябрь в г. Сенно | | | | | | | | |