**Сенсорный сад в Богушевске**

Инициативная группа по здоровому образу жизни "БАКС" из Богушевска хочет создать сенсорный сад в посёлке.

**Проект:** «Сенсорный сад «Территория здоровья»

****

**Проблема**

Пожилым людям, людям находящимся на реабилитации после перенесенных заболеваний, детям и людям с инвалидностью, людям в сложной жизненной ситуации нет в поселке специализированных мест реабилитации, где они могут получить психологическую помощь и заряд положительных эмоций, а также развивать и реализовать свой потенциал.

**Актуальность**

На территории Богушевского сельского совета проживает 4 856 жителей, население Богушевска составляет 2808 человек, старше трудоспособного возраста-1407 человек , 26 – дети с инвалидностью, 45 многодетных семей. На территории Богушевского сельского совета находится ГУСО «Богушевский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития».

 По разным проблемам эти люди находятся в социальной изоляции и зачастую не могут самостоятельно ее преодолеть. Но они такие же участники социума, как и остальные, и имеют право – независимо от своих физических особенностей, диагнозов и возраста – жить активно и полноценно. Необходимо только создать условия для этого.

Сенсорный сад – специально организованная территория, создающая благоприятные условия для общения с окружающим миром. А сенсорный он потому, что воздействует на разные органы чувств, позволяет их развивать и укреплять. Другими словами, сад ощущений помогает в реабилитации и развитии детей с инвалидностью, в восстановлении после тяжелых болезней, а также в преодолении последствий стресса.



 Сенсорный сад – проект, который полезен самой широкой аудитории. Люди смогут отдохнуть в этом пространстве, восполнить свои жизненные силы и получить позитивные эмоции. Позаботившись о социально уязвимых людях, мы сможем помочь и всем желающим.

Идея сенсорного сада не нова, но успешно апробирована и заслуживает распространения. Такие места уже открыты и работают в России, а первый в Беларуси сенсорный сад появился в Боровлянах возле детского хосписа.

**Целевая группа**

Пожилые, дети и люди с инвалидностью, люди в сложной жизненной ситуации, проживающие в г.п. Богушевск Сенненского района Витебской области.

**Решение**

1. Создаем сенсорный сад – 6-10 модулей.
2. Организуем занятия для целевых групп, свободное посещение сада, индивидуальные и групповые занятия садовой терапией для детей и взрослых, специальные мастер-классы по использованию сенсорного сада.
3. Реализуем коррекционно-развивающие программы для детей (мелкая моторика, естественное стимулирование органов чувств в сенсорно обогащенной среде, игры для развития воображения, фантазии и речи).

**Цели проекта**

Будет создан особый ландшафт на «Территории здоровья», который станет популярным и любимым местом, поможет укрепить здоровье людей, справиться со стрессом и восполнит дефицит эмоционально-чувственного общения с окружающей средой.

Воплощение идеи сенсорного сада станет продолжением формирования территории здоровья в Богушевске. В поселке уже проделана значительная работа по продвижению здорового образа жизни: открыты и действуют три велосипедных маршрута (один из маршрутов адаптирован под пешеходный и для занятий скандинавской ходьбой), пункт проката велосипедов и палок для скандинавской ходьбы, издан сборник активных народных игр для организации досуга детей и взрослых.



*Велопрогулка с учениками Богушевской санаторной школы-интерната*



*Участники "БАКС" играют в народные игры с учениками санаторной школы-интерната*

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Что необходимо приобрести | Единица измерения | Количество | Цена, BYN | Стоимость,BYN |
| 1.                    | Доска | м3 |   |   | 500 |
| 2.                    | Древесина | м3 |   |   | 300 |
| 3.                    | Песок | т | 3 | 50 | 150 |
| 4.                    | Канат | шт. | 3 | 50 | 150 |
| 5.                    | Наполнители | кг. | 1000 | 3 | 150 |
| 6.                    | Изготовление буклета | шт. | 250 | 3 | 750 |
| 7.                    | Баннер-растяжка | шт. | 1 | 450 | 450 |
| 8.                    | Лейка | шт. | 2 | 15 | 30 |
| 9.                    | Саженцы хвойников | шт. | 20 | 50 | 1000 |
| 10.                | Бескаркасное кресло | шт. | 3 | 200 | 600 |
| 11.                | Плёнка для укрытия | м2 |  100 | 5 | 500 |
| 12.                | Триммер |   | 1 | 7500 | 7500 |
| 13.                | Садовые качели | шт. | 2 | 340 | 680 |
| 14.                | Гамак | шт. | 2 | 200 | 400 |
| 15.                | Световой модуль с песком | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 16. Летний душ шт. 1 300 30017. Бассейн шт. 1 450 450Итого: 14740 |  |

**Сроки реализации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия | Сроки |
| 1 | Аудит территории и оценка потребностей вместе с пожилыми,  родителями детей с инвалидностью, людьми с инвалидностью | выполнено |
| 2 | Подготовка предварительного плана-схемы сенсорного сада | выполнено |
| 3 | Закупка семян цветов | выполнено |
| 4 | Подготовка территории для установки модулей |  |
| 5 | Закупка материалов: доски, древесина, наполнители, песок |  |
| 6 | Изготовление деревянных модулей-каркасов,деревянных дорожек |  |
| 7 | Разработка адаптивных программ, планирование индивидуальных и групповых занятий |  |
| 8 | Разработка и создание информационного стенда, брошюр и листовок с полезной информацией |  |
| 9 | Установка модулей и оформление территории сенсорного сада |  |
| 10 | Привлечение к выполнению проекта общественных организаций, волонтеров: - высадка растений, благоустройство территории; - разработка информационных материалов;- разработка и проведение досуговых и оздоровительных   программ | постоянно |
| 11 | Открытие сенсорного сада |  |
| 12 | Повторный аудит, обратная связь от целевой группы, систематизация информации о посещаемости сенсорного сада |  |

**Команда**

Галина Секачёва –  лидер группы, руководитель проекта (тел.: +37529 843-16-47)

Инга Глебова-заместитель лидера группы, (тел.:+37529 5151452)

Валентина Метелица – работа с сообществом

Наталья Дудина – дизайн территории и печатной продукции

Полина Пядочкина – член инициативной группы пожилых людей

Елена Клюшенко– методист-инструктор



**Партнеры**

Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района

Богушевский сельский исполнительный комитет Сенненского района

Белорусское Общество Красного Креста, Совет ветеранов Сенненского района

**Не для, а вместе**

Основной подход – активное участие: мы будем создавать сенсорный сад не для целевой группы, а вместе с ней.

Мы обучим посетителей сенсорного сада скандинавской ходьбе, народным играм, индивидуальному сопровождению – как быть «куратором» для другого и помочь ему улучшить качество жизни.

**Мы верим, что наш проект позволит не только улучшить жизнь в нашем поселке, но и сделать шаг к созданию дружественного всем людям общества, независимо от их статуса, возраста и физических возможностей!**

*Фото: lookbio.ru, sadiludi.ru, Белорусское Общество Красного Креста*