Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

г. Сенно и Сенненского района на 2022 год

(утвержден решением Сенненского районного исполнительного комитета

от 24 января 2022 г. № 73 ”О капитальном ремонте жилых домов на 2022 год“)

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сметная стоимость объекта, рублей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 1280 | 400 722,00 | апрель | август |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заводская в г. Сенно | 3 626 | 500 000,00 | декабрь | 2023 |
| Разработка проектной документации |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заводская в г. Сенно | 3 626 | 14 000,00 | ноябрь | 2022 |