Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

г. Сенно и Сенненского района на 2024 год

(утвержден решением Сенненского районного исполнительного комитета

от 25 января 2024 г. № 94 ”Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2024 год“)

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сметная стоимость объекта, рублей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 97а по ул. Октябрьская в г. Сенно | 1778,82 | 721 702,00 | февраль | май |
| 2. | Капитальный ремонт здания общежития по ул. Октябрьская, 116а в г. Сенно | 891,2 | 650 000,00 | июль | октябрь |
| Разработка проектной документации |
| 1. | Капитальный ремонт здания общежития по ул. Октябрьская, 116а в г. Сенно | 891 | 27 800,00 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Стадионная в аг. Мошканы Сенненского района | 1 447 | 10 000,00 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Цурана Н.Л. в аг. Мошканы Сенненского района | 1 449 | 10 000,00 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 1 064 | 9 331,69 |  |  |